| 홍익대 OpenCV 실무 프로젝트 1조 계획서 2025년 9월 18일 |  |
| --- | --- |
| 주제 : 횡단보도 보행자 인식 프로그램 |  |
| 개인 역할 분담 및 실행 |  |
| 조영재 | ⦁ 조장 ⦁ 시연 영상 제작 ⦁ |
| 강덕호 | ⦁ 차량 탐지 AI ⦁ |
| 김종훈 | ⦁ 보행자 탐지 AI 학습 ⦁ |
| 양예지 |  |
| 과제 목표 | 횡단보도의 보행자 특성을 파악하고 보조하는 프로그램 |
| 수행 계획서 | 09/18 (목) : 프로젝트 계획서 작성 및 AI 데이터셋, 모델 검색 09/19 (금) : 프로그램 구조 구성, AI 모델 테스트 09/20 (토) : AI 학습 09.21 (일) : 전체적인 프로그램 구현 09/22 (월) : 버그 수정 09/23 (화) : PPT 완성 09/24 (수) : 시연 영상 제작 및 프로젝트 기술서 작성 09/25 (목) : 발표 및 프로젝트 종료 |
| 시행 목적 | 영상 속의 횡단보도와 차량, 보행자를 판단하고 상황에 따라 적절한 기능을 수행하는 프로그램이다. 보행자가 휠체어와 같이 보행에 어려움이 있으면 신호를 늘리고 보행자가 위험한 행동을 할 경우 경고음을 울린다. |
| 사용 환경 및 사용 기술 | Ubuntu(WSL), Python, OpenCV, YOLO |
| 사용 장비 | 컴퓨터, CCTV 영상 |